|  |  |
| --- | --- |
| **CTeSP** em **Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação** | **Ano letivo:** 2023/2024  **Período:** 15/04/2024 a 05/05/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome:** | Alexandre Miguel Garcia Brito | **Nº** | 2022109306 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade de acolhimento:** | Aquinos, S.A. |

**Atividades previstas**

* Correção de erros no nosso código e otimização e alteração de algumas partes do mesmo
* Realização da “Fase 4” em que iremos pôr em prática o projeto que fizemos em linha de montagem

**Atividades desenvolvidas**

* Realização de algumas aplicações para aperfeiçoamento dos conhecimentos
* Começo da realização da orientação do relatório e organização de algum conteúdo desenvolvido ao longo do estágio.
* Organização de requisitos referentes as fases anteriores de forma a facilitar a realização do relatório final

**Principais problemas/limitações encontradas**

* O nosso supervisor ainda não nos consegui-o meter na linha de produção para a devida testagem da nossa aplicação em ambiente de trabalho de forma a podermos avançar no projeto impossibilitando assim a conclusão da “Fase 4” no devido tempo estimado.

**Plano para a quinzena seguinte**

* Realização da “Fase 4” testagem dos nossos programas em ambiente de trabalho.
* Correção de alguns erros existentes e aperfeiçoamento dessa mesma