|  |  |
| --- | --- |
| **CTeSP** em **Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação** | **Ano letivo:** 2023/2024  **Período:** 05/05/2024 a 20/05/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome:** | Alexandre Miguel Garcia Brito | **Nº** | 2022109306 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade de acolhimento:** | Aquinos, S.A. |

**Atividades previstas**

* Realização da fase 4 que consiste na complementaridade do meu trabalho com o do Paulo

**Atividades desenvolvidas**

* Durante o início da primeira semana não conseguimos obter muito feedback por parte do nosso orientador por isso prosseguimos para correção de possíveis erro e testagem das nossas aplicações e organização de alguma documentação para o relatório final.
* Recebi o feedback da fase 3 com testagem e discussão presencial com o orientador (tudo sem qualquer tipo de erros) e fomos ao polo 1 ver o espaço e avaliar o local onde iriamos colocar o leitor para a realização de testes.
* Ainda duranta a primeira semana recebi o planeamento para a Fase 4 (Foi definido que durante a fase 4 iriamos juntar ambos os códigos (complementaridade) como o meu colega de estágio Paulo) durante o resto do dia estivemos a planear a nossas próximas semanas e o que precisávamos em termos de documentação.
* Durante a segunda semana realizamos o começo da complementação dos requisitos individualmente realizados para o projeto final (os meus requisitos da Fase 3 com os requisitos da Fase 3 do Paulo)
* Começamos a formatar e a realizar a restante documentação diagrama de casos de uso, diagrama de classes, requisitos, protótipos. Etc...
* Durante esta fase inicial da Fase 4 realizamos 2 versões de diagramas de class ,2 versões de diagramas da base de dados e 2 versões de protótipos um normal e outro de alta-fidelidade que decidimos que era assim que ia ficar o projeto.
* Durante o final da segunda semana comecei a minha parte da Fase 4 (enquanto isso o Paulo orientava a parte dele)
* Durante o início da 3ª semana (entreguei o relatório com algum atraso 3/ 4 dias) acabei a minha parte na Fase 4 juntamos e temos o programa feito para testagem já em linha
* Realizamos um pequeno relatório de testes para pôr em prática a pedido do supervisor (descrevemos o espaço, testes, materiais, o que iriamos fazer etc.)

**Principais problemas/limitações encontradas**

* Estivemos 1 semana antes desta quinzena sem orientação acabamos por perder algum tempo útil para a realização correta da documentação com o devido tempo.

**Plano para a quinzena seguinte**

* Realização do resto da Fase 4 corrigir a formatação da documentação para o relatório alguns erros nos diagramas que possa haver (continuação pois já o estamos a fazer)
* Realização da última fase que é a testagem em linha (apenas estamos há espera do informático e do restante material pois já temos tudo feito inclusive documentação e plano e implementação com os inúmeros testes que estamos à espera de realizar e documentar)